بسمه‌تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 19/8/1404

الف:

| مشروح گزارش صحن علنی مجلس شورای اسلامی | ردیف |
| --- | --- |
| بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون) برگزاری نوبت دوم صحن علنی برای بررسی نحوه اجرای قانون برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری شیفت دوم جلسات صحن امروز مجلس جهت بررسی نحوه اجرای قانون برنامه هفتم موافقت کردند. حضور معاون اول و دیگر معاونان رئیس جمهور و وزرای محترم در مجلس جهت ارائه گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم در نشست علنی نوزدهم آبان مجلس شورای اسلامی، تنها دستور کار جلسه به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اختصاص یافت. این نشست با حضور رئیس مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی برگزار شد و گزارش‌های معاونت نظارت، کمیسیون برنامه و بودجه و شورای عالی راهبری برنامه هفتم قرائت گردید. گزارش‌های ارائه‌شده نشان داد اجرای برنامه در سال نخست با موانعی جدی روبه‌رو بوده است. تشدید تحریم‌ها، شهادت رئیس‌جمهور فقید، تغییرات گسترده در دولت، ناترازی انرژی، کمبود منابع مالی و ضعف در نظام بانکی از عوامل اصلی تحقق نیافتن بسیاری از اهداف برنامه عنوان شد. شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود نیافته و در برخی موارد کاهش یافته‌اند؛ رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، و کسری بودجه مزمن از نشانه‌های رکود تورمی در اقتصاد کشور گزارش شد. در حوزه‌های زیربنایی نیز عملکرد نامتوازن بوده است: تحقق اهداف بخش انرژی حدود ۶۵ درصد، بخش صنعت و معدن کمتر از ۳ درصد، بخش مسکن حدود ۷۸ درصد، و بخش ارتباطات نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی شد. با این حال، برخی شاخص‌ها در حوزه نفت، گاز و فناوری اطلاعات فراتر از اهداف برش سالانه پیش رفته‌اند. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی راهبری برنامه، با تأکید بر نقش این شورا در هم‌افزایی دولت و مجلس، پیشنهاد اصلاح برخی احکام غیرقابل اجرا را مطرح کرد. غلامرضا تاجگردون و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز بر ضرورت اصلاح سنجه‌ها، انضباط مالی، مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، و بازنگری در سیاست ارزی تأکید کردند. مجلس در جمع‌بندی نهایی، ضمن قدردانی از اقدامات اولیه دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی، هشدار داد که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند تحقق اهداف کلان برنامه را با خطر جدی روبه‌رو کند. نمایندگان خواستار هماهنگی سه قوه برای بازسازی اعتماد اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد شدند تا مسیر تحقق رشد و عدالت در برنامه هفتم امکان‌پذیر گردد. | 1 |